附件二

项目清算工作细则

一、清算范围

集团公司改制以来内部承包项目和外部承包项目

二、清算项目的确定

对项目主合同约定的义务已完成，和业主最终的结算已完结，项目责任人提出清算申请或施工管理部认为项目的主合同约定的义务已完成，和业主方的结算基本结清可以进行终结清算或开始阶段清算。

三、清算流程

1、清算准备，收集以下资料，并注明出处：

- 主合同（必须）；

- 承包合同书（必须）；

- 清算申请（可有）；

- 财务报表（可有）；

- 项目最终结算报表或最近一期结算报表（必须）

- 财务账目余额和合同约定的分类财务信息（必须）；

- 印章移交清单（必须）；

- 其他需要核查的资料。

2、依照合同对以上资料真实性、完整性、准确性、关联性进行复核。对存疑的资料向相关部门以工作联系单(附后)的形式进行确认；

3、编制清算报告；

4、清算报告交由承包责任人进行确认，双方存在重大争议时，提交集团公司清算领导小组研究调整，完成后将清算报告移交财务资金部收款。

四、项目清算结束，整理清算资料，编制档案目录，移交集团公司档案室（清算资料移交单附后）。

清算（   ）   号

工作联系单

清算资料移交单

| 序号 | 日期 | 资料名称 | 部门经办人 | 项目责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |